2006 YILI YATIRIM

DEĞERLENDİRME RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

TOKAT- 2007

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ		  2

2006 YILI YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLERİ	  3

SERMAYE GİDERLERİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	  4

YATIRIM SEKTÖRLERİ VE PROJE BAZINDA BİLGİLER 	  5

1-Eğitim-Yüksek Öğretim Sektörü	  6

a) Yayın Alımı	  7

b) Makine-Teçhizat Alımları ve Bilgi Teknolojileri	  8

c) Kampus Altyapı İkmal İnşaatı	  9

d) Derslik- Laboratuar İnşaatı	10

e) Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	11

f) Büyük Onarım	12

g) Koyulhisar Meslek Yüksekokulu İnşaatı	13

2-Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor Sektörü	14

-Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	14

3-Sağlık Sektörü	15

a) Hastane İnşaatı	16

b) Büyük Onarım	17

c) Makine-Teçhizat Alımları	18

3-Teknolojik Araştırma Sektörü	19

a) İleri Araştırma Projeleri	20

b) Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	21

SUNUŞ

Kamu mali yönetim sisteminde değişiklik yapan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu idarelerinin ve mali yönetimde görevli olanların kamu kaynaklarının elde edilmesi, yönetimi ve kullanılmasında yürüttükleri faaliyetler ile iş ve işlemleri nedeniyle hiyerarşik üstlerine, denetim ve değerlendirme yapmakla görevli kuruluşlar ile kamuoyuna hesap ve bilgi verme sorumluluğu getirmiş olup, kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kanun’un 25. maddesinde yatırım projesi uygulayan kumu idarelerinin yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarına ilişkin raporlarının hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları yatırım harcamalarının verimliliğini kontrol etmeleri ve ilgili kuruluşlara bildirilmesi esası getirilmiştir.

Adını Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa’dan alan Üniversitemiz 1992 yılında 3837 sayılı Kanunla kurulmuş ve kurulduğu günden itibaren Halkla kucaklaşan, çağdaş, dinamik, paylaşımcı, bilgi ve teknoloji üreten, bölgenin, sosyal ve kültürel yapısına katkı sağlayan bir kurum olmuştur. Üniversitemiz, fiziki altyapı yatırımlarını tamamlama yolunda olup, 2006 yılında yapılan yatırımların sektör bazında dağılımı, %’sini eğitim, %’ini spor, %’ini sağlık ve %’ini de teknolojik araştırmalarla ilgili makine-teçhizat, mal ve malzeme alımlarına ait harcamalar oluşturmaktadır.

Üniversitemiz gelişen mimari teknolojiye uygun hizmet binalarının yaptırılması ve teknolojik makine-teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim öğretim hizmeti sunmayı hedeflenmiş olup, bu hedef doğrultusunda fiziki alt yapı yatırımlarının ve eğitim hizmet binalarının bir an önce tamamlanmasına çalışılmaktadır.

Üniversitemizin belirlemiş olduğu hedeflere ulaşmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, başarılar dilerim.

Prof.Dr. Zehra SEYFİKLİ

Rektör

YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLERİ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25. maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24. maddesi gereğince, yatırım programı uygulayan Üniversitemiz harcama birimlerinden gerekli bilgi ve belgeler temin edilerek, Üniversitemiz 2006 yılı Yatırım Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. 5437 sayılı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 2006 Yılı Yatırım Programıyla Üniversitemiz Sermaye Giderleri için toplam 16.495.000,00-YTL ödenek tahsis edilmiş olup, 2006 Yılı Yatırım Programı ile üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin sektörel ve proje bazında dağılımı aşağıda gösterilmiştir;

| 2006 YILI YATIRIM PROGRAMI İLE VERİLEN ÖDENEKLERİN SEKTÖREL DAĞILIMI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sektörü : | EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM |  |  | (ytl) |
| Proje No | Proje Adı | Başl. Bit. Yılı | Proje Maliyeti | 2006 Yılı Ödeneği |
| SEKTÖR TOPLAMI |  |  | 60.558.000 | 7.250.000 |
| Etüd-Proje İşleri Toplamı |  |  | 1.393.000 | 355.000 |
| 1994H031230 | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | 1994-2006 | 1.393.000 | 355.000 |
| Devam Eden Projeler Toplamı |  |  | 55.540.000 | 3.270.000 |
| 1994H031280 | Derslik-Laboratuar İnşaatı | 1994-2007 | 33.790.000 | 2.170.000 |
| 1994H031270 | Kampüs Altyası | 1994-2007 | 21.750.000 | 1.100.000 |
| Yeni Projeler Toplamı |  |  | 3.625.000 | 3.625.000 |
| 1994H031280 | Büyük Onarım | 2006-2006 | 750.000 | 750.000 |
| 2006H031290 | Makine ve Teçhizat Alımları | 2006-2006 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 2006H031300 | Yayın Alımları | 2006-2006 | 300.000 | 300.000 |
| 2006H031310 | Bilgi Teknolojileri | 2006-2006 | 275.000 | 275.000 |
| Sektörü : | EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR |  |  | (ytl) |
| Proje No | Proje Adı | Başl. Bit. Yılı | Proje Maliyeti | 2006 Yılı Ödeneği |
| SEKTÖR TOPLAMI |  |  | 4.800.000 | 900.000 |
| Devam Eden Projeler Toplamı |  |  | 4.800.000 | 900.000 |
| 1994H050110 | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | 1994-2007 | 4.800.000 | 500.000 |
|  | Öğrenci Sosyal Hiz. Büt. Karşl. Mik. |  |  | 400.000 |
| Sektörü : | SAĞLIK |  |  | (ytl) |
| Proje No | Proje Adı | Başl. Bit. Yılı | Proje Maliyeti | 2006 Yılı Ödeneği |
| SEKTÖR TOPLAMI |  |  | 16.700.000 | 6.700.000 |
| Devam Eden Projeler Toplamı |  |  | 15.000.000 | 5.000.000 |
| 2005I000600 | Hastane İnşaatı | 2005-2008 | 15.000.000 | 5.000.000 |
| Yeni Projeler Toplamı |  |  | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 2006I000450 | Büyük Onarım | 2006-2006 | 700.000 | 700.000 |
| 2006I000460 | Makine ve Teçhizat Alımları | 2006-2006 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Sektörü : | TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR |  |  | (ytl) |
| Proje No | Proje Adı | Başl. Bit. Yılı | Proje Maliyeti | 2006 Yılı Ödeneği |
| SEKTÖR TOPLAMI |  |  | 4.015.000 | 1.645.000 |
| Devam Eden Projeler Toplamı |  |  | 1.585.000 | 835.000 |
| 2003K120510 | İleri Araştırma Projeleri | 2003-2007 | 1.585.000 | 835.000 |
| Yeni Projeler Toplamı |  |  | 2.430.000 | 810.000 |
| 2006K120630 | Rektörlük Bilimsel Araşt, Projeleri | 2006-2008 | 2.430.000 | 810.000 |
| ÜNİVERSİTE TOPLAMI |  |  | 86.073.000 | 16.495.000 |

EK ÖDENEK TAHSİSLERİ

Üniversitemiz Yatırım Programında yeralan projelere yıl içinde ek ödenek tahsisleri yapılmış ve yatırım programına yeni projeler alınmıştır. Üniversitemiz Yatırım Programına 2006 yılında toplam 4.290.000,00-YTL’sı ek ödenek tahsisi yapılmış olup, dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Ek ödenek tahsis edilen ve Yatırım Programına yeni alınan Projeler;

- Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca yapılan değerlendirme sonuçunda Üniversitemiz Koyulhisar Meslek Yüksekokulu inşaatı “2006H033030 proje numarası” ile 2006 yılı Yatırım Programına dahil edilmiş olup, “Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden” 2.000.000,00-YTL’sı ödenek tahsis edilmiştir.

- Üniversitemiz 2006 yılı Yatırım Programında yeralan 1994H031270 proje no’lu “Kampüs Altyapısı” projesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca proje kapsamında yapımı devam eden köprülü kavşak ve bağlantı yollarının tamamlanması amacıyla söz konusu projeye Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden karşılanmak üzere 2.000.000,00-YTL’sı ödenek tahsis edilmiştir.

- Üniversitemiz şehir merkezinde bulunan sağlık merkezi ve lojmanlara ait kalorifer kazan dairesinin standartlara uygun hale getirilmesi amacı ile 238,8 m2’lik alanın kamulaştırılması amacıyla 100.000,00-YTL’sı ek ödenek talebinde bulunulmuş olup, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca ek ödenek talebimiz 200/9486 sayılı Program Kararnamesinin 7. maddesi gereğince Maliye Bakanlığının Yedek Ödenek Tertibinden karşılanmak üzere istenen miktar tahsis edilmiştir.

- 2006 Yılı Yatırım Programında yeralan “1994H050110 proje no’lu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesine görülen lüzum ve aciliyetten dolayı 5437 sayılı Kanun’un 11/c maddesi uyarınca 190.000,00-YTL’sı “Likit Karşılığı Ödenek” eklemesi yapılmıştır.

| Sektörü : | EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM |  |  |  | (ytl) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proje No | Proje Adı | Başlama Bitiş Yılı | Başlangıç Ödeneği | Yıl İçinde Eklenen | 2006 Yılı Ödenek Top. |
| SEKTÖR TOPLAMI |  |  | 1.100.000 | 4.100.000 | 5.200.000 |
| Devam Eden Projeler Toplamı |  |  | 1.100.000 | 2.000.000 | 3.100.000 |
| 1994H031270 | Kampüs Altyası | 1994-2007 | 1.100.000 | 2.000.000 | 3.100.000 |
| Yeni Projeler Toplamı |  |  | 0 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 2006H033030 | Koyulhisar Meslek Yüksekokulu İnşt. | 2006-2007 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
|  | *Kamulaştırma Giderleri |  |  | 100.000 | 100.000 |
| Sektörü : | EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR |  |  |  | (ytl) |
| Proje No | Proje Adı | Başlama Bitiş Yılı | Başlangıç Ödeneği | Yıl İçinde Eklenen | 2006 Yılı Ödenek Top. |
| SEKTÖR TOPLAMI |  |  | 900.000 | 190.000 | 1.090.000 |
| Devam Eden Projeler Toplamı |  |  | 900.000 | 190.000 | 1.090.000 |
| 1994H050110 | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | 1994-2007 | 500.000 | 0 | 500.000 |
|  | Öğrenci Sosyal Hiz. Büt. Karşl. Mik. |  | 400.000 | 190.000 | 590.000 |
| ÜNİVERSİTE TOPLAMI |  |  | 2.000.000 | 4.290.000 | 6.290.000 |
| *Maliye Bakanlığının Yedek Ödenek Tertibinden karşılanmak üzere 2005/9486 sayılı Program Kararnamesinin 7. maddesi gereğince verilmiştir. |  |  |  |  |  |

06- SERMAYE GİDERLERİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Üniversitemiz 2006 yılı sermaye giderleri toplamı ek ödenek tahsisleri ve akreditif ödenek eklemeleri ile birlikte yıl sonu itibariyle toplam 22.403.020,00-YTL’sı olmuştur. Bu miktarın 2.468.010,00-YTL’sı Maliye Bakanlığınca bloke tutulmuş, 20.632.408,00-YTL’sı ödenek göndermesi yapılmış ve 18.808.498,00-YTL’sı harcanmıştır.

| 2006 YILI YATIRIM ÖDENEKLERİNİN EKONOMİK 2. DÜZEYDE UYGULAMA SONUÇLARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (YTL) |
| EKO. KOD | AÇIKLAMALAR | KBÖ | EKLENEN | DÜŞÜLEN | TOPLAM ÖDENEK | SERBEST | BLOKE | ÖDENEK GÖNDERME | TENKİS | TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME | KULLANI. ÖDENEK GÖNDERME | HARCAMA |
| 06.1 | Mamul Mal Alımları | 5.180.000,00 | 1.745.710,00 | 0,00 | 6.925.710,00 | 6.887.110,00 | 38.600,00 | 6.201.528,00 | 0,00 | 6.551.528,00 | 335.582,00 | 5.968.955,62 |
| 06.2 | Menkul Sermaye Üretim Giderleri | 242.000,00 | 0,00 | 118.460,00 | 123.540,00 | 114.000,00 | 9.540,00 | 97.950,00 | -68.600,00 | 29.350,00 | 84.650,00 | 28.862,93 |
| 06.3 | Gayri Maddi Hak Alımları | 85.000,00 | 0,00 | 3.850,00 | 81.150,00 | 80.000,00 | 1.150,00 | 66.700,00 | -2.200,00 | 75.000,00 | 5.000,00 | 74.923,08 |
| 06.4 | Gayrimenkul Alımları ve Kamulaşt. | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.5 | Gayrimenkul Sermaye Üretim Gid. | 9.525.000,00 | 4.310.000,00 | 0,00 | 13.835.000,00 | 11.416.900,00 | 2.418.100,00 | 12.472.250,00 | -1.055.350,00 | 11.416.900,00 | 0,00 | 11.409.918,95 |
| 06.7 | Gayrimenkul Büyük Onarım Gid. | 1.450.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | 0,00 | 1.330.000,00 | 0,00 | 1.330.000,00 | 0,00 | 1.325.837,81 |
| 06.9 | Diğer Sermaye Giderleri | 13.000,00 | 0,00 | 5.380,00 | 7.620,00 | 7.000,00 | 620,00 | 3.480,00 | -3.480,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| TOPLAM |  | 16.495.000,00 | 6.155.710,00 | 247.690,00 | 22.403.020,00 | 19.935.010,00 | 2.468.010,00 | 20.271.908,00 | -1.129.630,00 | 19.502.778,00 | 432.232,00 | 18.808.498,39 |

| 2006 YILI YATIRIM ÖDENEKLERİNİN BÜTÇE TERTİBİ DÜZEYİNDE UYGULAMA SONUÇLARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (YTL.) |
| TERTİP | KBÖ | *EKLENEN | DÜŞÜLEN | TOPLAM ÖDENEK | SERBEST | BLOKE | ÖDENEK GÖNDERME | TENKİS | TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME | KULLANI. ÖDENEK GÖNDERME | HARCAMA | KALAN |
| 38.49.00.02-09.8.8.00-2-06.1 | 667.000,00 | 127.690,00 | 0,00 | 794.690,00 | 794.690,00 | 0,00 | 794.690,00 | 0,00 | 794.690,00 | 0,00 | 350.606,36 | 444.083,64 |
| 38.49.00.02-09.8.8.00-2-06.2 | 157.000,00 | 0,00 | 118.460,00 | 38.540,00 | 29.000,00 | 9.540,00 | 97.600,00 | -68.600,00 | 29.000,00 | 0,00 | 28.512,93 | 487,07 |
| 38.49.00.02-09.8.8.00-2-06.3 | 5.000,00 | 0,00 | 3.850,00 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | 2.200,00 | -2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.49.00.02-09.8.8.00-2-06.9 | 6.000,00 | 0,00 | 5.380,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 3.480,00 | -3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.49.00.02-09.8.8.01-2-06.1 | 713.000,00 | 0,00 | 0,00 | 713.000,00 | 713.000,00 | 0,00 | 377.418,00 | 0,00 | 377.418,00 | 335.582,00 | 249.511,97 | 127.906,03 |
| 38.49.00.02-09.8.8.01-2-06.2 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 84.650,00 | 350,00 | 0,00 |
| 38.49.00.02-09.8.8.01-2-06.3 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.49.00.02-09.8.8.01-2-06.9 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.49.02.04-09.4.1.00-2-06.1 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.150.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.495.553,23 | 4.446,77 |
| 38.49.02.04-09.4.1.00-2-06.3 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 64.500,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 74.923,08 | 76,92 |
| 38.49.02.07-08.2.0.00-2-06.1 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 261.400,00 | 38.600,00 | 261.400,00 | 0,00 | 261.400,00 | 0,00 | 255.894,30 | 5.505,70 |
| 38.49.02.09-09.6.0.07-2-06.5 | 400.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 590.000,00 | 590.000,00 | 0,00 | 590.000,00 | 0,00 | 590.000,00 | 0,00 | 589.999,65 | 0,35 |
| 38.49.02.09-09.6.0.07-2-06.7 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 38.49.02.11-08.1.0.00-2-06.5 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 38.49.02.11-09.4.1.00-2-06.4 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 38.49.02.11-09.4.1.00-2-06.5 | 3.625.000,00 | 2.120.000,00 | 0,00 | 5.745.000,00 | 5.532.250,00 | 212.750,00 | 5.532.250,00 | 0,00 | 5.532.250,00 | 0,00 | 5.532.250,00 | 0,00 |
| 38.49.02.11-09.4.1.00-2-06.7 | 750.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 0,00 | 630.000,00 | 0,00 | 630.000,00 | 0,00 | 625.838,39 | 4.161,61 |
| 38.49.38.30-07.3.1.00-2-06.1 | 1.000.000,00 | 1.618.020,00 | 0,00 | 2.618.020,00 | 2.618.020,00 | 0,00 | 2.618.020,00 | 0,00 | 2.618.020,00 | 0,00 | 2.617.389,76 | 630,24 |
| 38.49.38.30-07.3.1.00-2-06.5 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 2.794.650,00 | 2.205.350,00 | 3.850.000,00 | -1.055.350,00 | 2.794.650,00 | 0,00 | 2.794.649,30 | 0,70 |
| 38.49.38.30-07.3.1.00-2-06.7 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 499.999,42 | 0,58 |
| 38.49.57.58-09.4.1.00-2-06.5 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 1.993.020,00 | 6.980,00 |
| TOPLAM | 16.495.000,00 | 6.155.710,00 | 247.690,00 | 22.403.020,00 | 19.935.010,00 | 2.468.010,00 | 20.271.908,00 | -1.129.630,00 | 19.502.778,00 | 432.232,00 | 18.808.498,39 | 694.279,61 |
| * Yıl içinde eklenen miktar olan 6.155.710,00-YTL'sının 4.290.000,00-YTL'sı DPT tarafından Yarımları Hızlandırma / Maliye Bakanlığının Yedenek Ödenek tertibinden, 247.690,00-YTL'sı kurum içi aktarma ve 1.618.020,00-YTL'sı ise akreditif artığı eklemesi suretiyle eklenmiştir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |