2007 YILI YATIRIM

DEĞERLENDİRME RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

TOKAT- 2008

2007 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

EK:2

1. Yönetici Özeti

Kamu mali yönetim sisteminde değişiklik yapan, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu idarelerinin ve mali yönetimde görevli olanların kamu kaynaklarının elde edilmesi, yönetimi ve kullanılmasında yürüttükleri faaliyetler ile iş ve işlemleri nedeniyle hiyerarşik üstlerine, denetim ve değerlendirme yapmakla görevli kuruluşlar ile kamuoyuna hesap ve bilgi verme sorumluluğu getirmiş olup, kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kanun’un 25 inci maddesinde yatırım projesi uygulayan kamu idarelerinin yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarına ilişkin raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları yatırım harcamalarının verimliliğini kontrol etmeleri ve ilgili kuruluşlara bildirilmesi esası getirilmiştir.

Adını Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa’dan alan Üniversitemiz, 1992 yılında 3837 sayılı Kanunla kurulmuş ve kurulduğu günden itibaren, çağdaş, dinamik, paylaşımcı, bilgi ve teknoloji üreten, bölgenin, sosyal ve kültürel yapısına katkı sağlayan bir kurum olmuş ve olmaya devam etmektedir. Üniversitemiz, fiziki altyapı yatırımlarını tamamlama yolunda olup, 2007 yılında yapılan yatırımların sektör bazında dağılımı, %34’ünü eğitim sektörü, %10’unu eğitim-beden eğitimi ve spor sektörü, %46’sını sağlık sektörü ve %10’unu da teknolojik araştırmalarla ilgili makine-teçhizat, mal ve malzeme alımları oluşturmaktadır.

Üniversitemiz gelişen mimari teknolojiye uygun hizmet binalarının yaptırılması ve teknolojik makine-teçhizatla donatılmış hizmet binası, derslik ve laboratuarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim-öğretim hizmeti sunmayı hedeflenmiş olup, bu hedef doğrultusunda fiziki alt yapı yatırımlarının ve eğitim hizmet binalarının bir an önce tamamlanmasına çalışılmaktadır.

Üniversitemizin belirlemiş olduğu temel amaç ve hedeflere ulaşmasında emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşları ile çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, başarılar dilerim.

Prof. Dr. Zehra SEYFİKLİ

Rektör

2. Genel Değerlendirme

- Kuruluşun Vizyonu :

Havza gelişimi ve tarıma dayalı teknolojik araştırmalarda dünya çapında kabul gören, bölge halkı ile bilimi buluşturan, doğa ve çevre dostu, uygulamalı eğitime öncelik veren, yüksek puanlı öğrenciler tarafından tercih edilen bir bölge üniversitesi olmak.

- Kuruluşun Misyonu :

Yükseköğretim kurumlarının ülkede yayılması politikasıyla Tokat’ta kurulan üniversitemizin misyonu, kanunla verilen temel görevlerinin yanı sıra bölge halkının sosyokültürel ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmak ve uluslararası alana açılmaktır.

- Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri :

- Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti değerlerine sahip çıkmak

- Atatürk ilke ve inkılâplarına gönülden bağlılık

- Akademik özgürlük

- Akademik mükemmellik

- Azim ve kararlılık

- Bilimsellik

- Çağdaşlık

- Etik değerlere bağlık

- Katılımcılık

- Liyakat

- Sorumluluk bilinci

- Şeffaflık

- Üretkenlik

- Ülkemize hizmet

- Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları :

- Özel Bütçe

- Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi :

Üniversitemizin 2007 Yılı Yatırım projelerinin dağılımı; Eğitim-Yükseköğretim, Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor, Sağlık ve Teknolojik Araştırmalar olmak üzere 4 sektör altında toplanmıştır. Eğitim-Yükseköğretim sektöründe  8, Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor sektöründe 1, Sağlık Sektöründe 3, Teknolojik Araştırmalar Sektöründe ise 2 adet İleri Araştırma Projesi ve Bilimsel Araştırma Projeleri yer almaktadır. Ayrıntılı bilgiler aşağıda yeralan grafik ve tablolarda gösterilmiştir.

2007 Yılı Ödenek Durumu Sektör-Proje Bazında

| Sektörü : | EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM |  |  | (Bin YTL) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proje No | Proje Adı | Başl. Bit. Yılı | Proje Maliyeti | 2007 Yılı Ödeneği |
| SEKTÖR TOPLAMI |  |  | 66,107 | 7,500 |
| Etüd-Proje İşleri Toplamı |  |  | 953 | 100 |
| 1994H031235 | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | 1994-2007 | 953 | 100 |
| 2007'de Bitenler |  |  | 3,126 | 1,200 |
| 2006H033030 | Koyulhisar Meslek Yüksekokulu | 2006-2007 | 3,126 | 1,200 |
| Devam Eden Projeler Toplamı |  |  | 59,428 | 3,600 |
| 1994H031280 | Derslik-Laboratuar İnşaatı | 1994-2008 | 36,155 | 2,500 |
| 1994H031270 | Kampüs Altyapısı | 1994-2008 | 23,273 | 1,100 |
| Yeni Projeler Toplamı |  |  | 2,600 | 2,600 |
| 2007H031750 | Büyük Onarım | 2007-2007 | 800 | 800 |
| 2007H031760 | Makine ve Teçhizat Alımları | 2007-2007 | 1,100 | 1,100 |
| 2007H031770 | Yayın Alımları | 2007-2007 | 300 | 300 |
| 2007H031780 | Bilgi Teknolojileri | 2007-2007 | 400 | 400 |
| Sektörü : | EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR |  |  | (Bin YTL) |
| Proje No | Proje Adı | Başl. Bit. Yılı | Proje Maliyeti | 2007 Yılı Ödeneği |
| SEKTÖR TOPLAMI |  |  | 7,000 | 2,300 |
| Devam Eden Projeler Toplamı |  |  | 7,000 | 2,300 |
| 1994H050110 | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | 1994-2008 | 7,000 | 1,800 |
| Öğrenci Sosyal Hiz. Büt. Karşl. Mik. |  |  |  | 500 |
| Sektörü : | SAĞLIK |  |  | (Bin YTL) |
| Proje No | Proje Adı | Başl. Bit. Yılı | Proje Maliyeti | 2007 Yılı Ödeneği |
| SEKTÖR TOPLAMI |  |  | 22,475 | 10,261 |
| Devam Eden Projeler Toplamı |  |  | 21,425 | 9,211 |
| 2005I000600 | Hastane İnşaatı | 2005-2008 | 21,425 | 9,211 |
| Yeni Projeler Toplamı |  |  | 1,050 | 1,050 |
| 2007I000530 | Büyük Onarım | 200-2007 | 50 | 50 |
| 2007I000540 | Makine ve Teçhizat Alımları | 2007-2007 | 1,000 | 1,000 |
| Sektörü : | TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR |  |  | (Bin YTL) |
| Proje No | Proje Adı | Başl. Bit. Yılı | Proje Maliyeti | 2007 Yılı Ödeneği |
| SEKTÖR TOPLAMI |  |  | 3,368 | 2,120 |
| 2007'de Biten Projeler Toplamı |  |  | 2,528 | 1,280 |
| 2003K120510 | İleri Araştırma Projeleri | 2003-2007 | 2,528 | 1,280 |
| Yeni Projeler Toplamı |  |  | 840 | 840 |
| 2007K120890 | Rektörlük Bilimsel Araşt. Projeleri | 2007-2007 | 840 | 840 |
| ÜNİVERSİTE TOPLAMI |  |  | 98,950 | 22,181 |

FİZİKİ ALANLAR CEVELİ

| S.No | Hizmet Binası Adı | Mevcut Fiziki Kapalı Alanlar m2 |  |  |  |  |  |  | Devam Eden Ve Yıllara Sari Fiziki Kapalı Alanlar m2 |  |  |  |  | Toplam | Üniv. Kampus Alanı m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | İdari Binalar | Derslik | Laboratuar | Kantin/Kafe Vb. | Lojman | Kapalı Spor Tesisleri | Toplam | İdari Binalar | Derslik | Laboratuar | Kantin/Kafe Vb | Açık Spor Tesisleri |  |  |
| 1 | Rektörlük | 4.950 | 0 | 0 | 1.000 | 5.987 | 0 | 11.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.937 |
| 2 | Ziraat Fakültesi | 13.540 | 920 | 1.680 | 200 | 0 | 0 | 16.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.340 |
| 3 | Fen-Edebiyat Fakültesi | 11.621 | 2.375 | 3.353 | 100 | 0 | 0 | 17.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.449 |
| 4 | İktisadi ve İd.Bil. Fakültesi | 7.895 | 1.680 | 360 | 215 | 0 | 0 | 10.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.150 |
| 5 | Tıp Fakültesi | 3.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.330 |
| 6 | Eğitim Fakültesi | 10.201 | 1.790 | 165 | 100 | 0 | 0 | 12.256 | 4.600 | 370 | 600 | 0 | 0 | 5.570 | 17.826 |
| 7 | Üniversite Eğitim Hastanesi | 12.070 | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 13.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.170 |
| 8 | Hastane Binası | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.200 | 20.200 |
| 9 | Tokat Beden Eğt. Spor Yük. Ok. | 1.150 | 650 | 80 | 320 | 0 | 4.225 | 6.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 18.000 | 24.425 |
| 10 | Tokat Sağlık Yüksekokulu | 1.245 | 820 | 135 |  | 0 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200 |
| 11 | Zile Dinçerler Turizm ve Otel. Yük. Ok. | 1.960 | 400 | 175 | 70 | 0 | 0 | 2.605 | 6.190 | 630 | 300 | 645 | 0 | 7.765 | 10.370 |
| 12 | Tokat Meslek Yüksekokulu | 7.895 | 1.680 | 360 | 215 | 0 | 0 | 10.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.150 |
| 13 | Niksar Meslek Yüksekokulu | 2.490 | 1.140 | 135 | 385 | 0 | 0 | 4.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.150 |
| 14 | Erbaa Meslek Yüksekokulu | 2.490 | 1.140 | 135 | 385 | 0 | 0 | 4.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.150 |
| 15 | Zile Meslek Yüksekokulu | 2.490 | 1.140 | 135 | 385 | 0 | 0 | 4.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.150 |
| 16 | Turhal Meslek Yüksekokulu | 2.294 | 2.626 | 290 | 1.290 | 0 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 |
| 17 | Almus Meslek Yüksekokulu | 475 | 120 | 100 | 100 | 0 | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 |
| 18 | Reşadiye Meslek Yüksekokulu | 600 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 |
| 19 | Artova Meslek Yüksekokulu | 885 | 210 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.201 |
| 20 | Koyulhisar Meslek Yüksekokulu | 2.000 | 800 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 4.800 |
| 21 | Merkezi Kafeterya | 5.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.050 |
| 22 | Merkezi Kütüphane | 3.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.470 |
| 23 | Misafirhane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kampüs Isı Merkezi | 2.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.050 |
| 25 | Yemekhane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kreş Binası | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | TOPLAM | 100.151 | 17.706 | 7.303 | 5.971 | 5.987 | 4.225 | 141.343 | 40.590 | 1.000 | 900 | 645 | 18.000 | 61.135 | 202.478 |

Gaziosmanpaşa Üniversitesi  Mevcut Taşınmazları ve Kapalı Mekânları

| 1-) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tablo 1: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı |  |  |  |  |  |
| Yerleşke Adı | Mülkiyet Duruma göre Taşınmaz alanı(m2) |  |  | Toplam (m2) | Açıklama |
|  | Üniversite | Maliye Haz. | Diğer |  |  |
| Taşlıçiftlik Kampüsü | 1.086.782,00 | 335.324,50 | - | 1.422.106,50 |  |
| Şehir Yerleşkesi | 1.995,00 | 83.977,00 | - | 85.972,00 |  |
| Tıp Yataklı Hastanesi |  | 2.830,00 | - | 2.830,00 |  |
| Turhal MYO. | - | 51.772,00 | - | 51.772,00 |  |
| Zile MYO. | 88.397,00 |  | 940,00 | 89.337,00 |  |
| Erbaa MYO. | - | 463.950,00 | - | 463.950,00 |  |
| Niksar MYO. | 1.437,34 | 860.564,00 | - | 862.001,34 |  |
| Reşadiye MYO. | - | 21.131,31 | 135,00 | 21.266,31 |  |
| Almus MYO. | - | 31.849,00 | - | 31.849,00 |  |
| Artova MYO. | - | 7.768,71 |  | 7.768,71 |  |
| Koyulhisar MYO. | 20.724,75 | - | - | 20.724,75 |  |
| TOPLAM | 1.199.336,09 | 1.859.166,52 | 1.075,00 | 3.059.577,61 |  |

| 2-) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tablo 2: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kapalı Alanların Dağılımı |  |  |  |
| Yerleşke Adı | Kapalı alan miktarı(m2) |  | Toplam (m2) |
|  | Üniversite | Maliye Hazinesi |  |
| Taşlıçiflik kampüsü | 93.450 | - | 93.450 |
| Şehir Yerleşkesi | 20.527 | - | 20.527 |
| İlçe Okullar | 27.366 | - | 27.366 |
| TOPLAM | 141.343 | - | 141.343 |

| 3-) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tablo3: Kapalı Mekânların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı |  |  |  |  |
| Hizmet alanı | Taşlıçiftlik Kampüsü (m2) | Şehir yerleşkesi (m2) | İlçeler (m2) | Toplam(m2) |
| Eğitim | 70.745 | - | 27.366 | 98.111 |
| Sağlık | - | 16.500 | - | 16.500 |
| Beslenme | 5.050 | - | - | 5.050 |
| Kültür | 3.470 | - | - | 3.470 |
| Spor | 3.800 | 425 | - | 4.225 |
| Diğer (idari, tesis, depo) | 9.960 | 4.027 | - | 13.987 |
| TOPLAM | 93.025 | 4.452 | 27.366 | 141.343 |
| Kelkit Arş. Merk. | - | - | 652 | 652 |
| TOPLAM | - | - | - | 141.995 |

| 4-) Lojmanlar hakkında bilgi. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tablo4: Lojmanların dağılımı |  |  |  |  |
| Hizmet alanı | Taşlıçiftlik Kampüsü (m2) | Şehir Yerleşkesi (m2) | Toplam (m2) | Açıklama |
| Meydan Lojmanları | - | 1.777,00 | 1.777,00 | tablo3 de şehir yerleşkesi içerisinde diğer kısmında |
| Fidanlık Lojmanları | - | 1.750,00 | 1.750,00 | tablo3 de şehir yerleşkesi içerisinde diğer kısmında |
| Kampüs Lojmanları | 1.960,00 | - | 1.960,00 | tablo3 de Taşlıçiftlik kampüsü içerisinde diğer kısmında |
| Rektörlük konutu | - | 500,00 | 500,00 | tablo3 de şehir yerleşkesi içerisinde diğer kısmında |
| TOPLAM | 1.960,00 | 4.027,00 | 5.987,00 |  |

- 2007 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı :

2007 yılında Koyulhisar Meslek Yüksekokulu Binasına yaklaşık 1.800 m2 kapalı alana sahip yemekhane, mutfak, kantin, kazan dairesi ve atölyelerini içeren ek bina inşaatı yapılmıştır.

- 2007 Yılı Yatırım Uygulamaları :

- Genel Yatırım Uygulama Durumu: 2007 Yılı Yatırım Programı ile Üniversitemize 22.181.000,00-YTL’sı ödenek tahsis edilmiştir. Bu mevcut ödeneklerden yıl içinde 400.000,00-YTL’si Koyulhisar Meslek Yüksekokulu, 450.000,00- YTL’si Derslik – Laboratuar İnşaatı, 200.000,00-YTL’si Büyük Onarım, 240.000,00-YTL’si Makine ve Teçhizat Alımları, 45.000,00-YTL’si Yayın Alımları, 350.000,00-YTL’si Açık ve Kapalı Spor Tesisleri, 150.000,00-YTL’si Hastane Makine Teçhizat Alımları Projesinden olmak üzere toplam 1.835.000,00 YTL’si Maliye Bakanlığınca bloke tutulmuştur.

2007 yılında projelerin yıl içerisindeki durumları dikkate alınarak görülen lüzum ve öncelikten dolayı 850.000,00- YTL’si Derslik – Laboratuar Projesinden düşülerek, Hastane İnşaatı Projesine, 149.000,00 YTL’si Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinden düşülerek, 54.000,00 YTL’si kamulaştırmaya olmak üzere 15.000,00-YTL’si Yayın Alımları, 80.000,00-YTL’si Büyük Onarım Projelerine kurum içi aktarma suretiyle aktarılmıştır. Yine 2007 yılında “Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden” 1.500.000,00-YTL’si Kampüs Altyapısı projesine ve  1.000.000,00-YTL’si da  Koyulhisar Meslek Yüksekokulu Projesine aktarılarak bu projeler kapsamında kullanılmış olup, Koyulhisar Meslek Yüksekokulu Projesi sonuçlandırılmıştır. 2007 yılında Üniversite bazında toplam 21.389.000,00-YTL’sı sermaye harcaması yapılmıştır. İleri Araştırma Projeleri kapsamında 2007 yılında yurtdışından makine-teçhizat alımı yapılmış ve 702.702,00-YTL’sı akreditif artığı olarak 2008 yılına devretmiştir.

| Yıl İçersinde Proje Stokunda Yapılan Maliyet, Ödenek Revizyonları ve Sektörel Bazda Proje Nakdi Gerçekleşme Seviyeleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sektörü : | EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM |  |  |  |  |  |  |  |  | (YTL) |
| Proje No | Proje Adı | Başl. Bit. Yılı | Proje Maliyeti | 2007 Yılı Ödeneği | Eklenen (Kurum İçi) | Düşülen (Kurum İçi) | Yedek Ödenekten | Bloke | Harcama Miktarı | Gerçekleşme (%) |
| 1994H031235 | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | 1994-2007 | 953,000 | 100,000 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2006H033030 | Koyulhisar Meslek Yüksekokulu | 2006-2007 | 3,126,000 | 1,200,000 |  |  | 1,000,000 | 400,000 | 1,591,000 | 132.58 |
| 1994H031280 | Derslik-Laboratuar İnşaatı | 1994-2008 | 36,155,000 | 2,500,000 |  | 850,000 |  | 450,000 | 1,525,000 | 61.00 |
| 1994H031270 | Kampüs Altyapısı | 1994-2008 | 23,273,000 | 1,100,000 |  |  | 1,500,000 |  | 2,375,500 | 215.95 |
| 2007H031750 | Büyük Onarım | 2007-2007 | 800,000 | 800,000 | 80,000 |  |  | 200,000 | 679,500 | 84.94 |
| 2007H031760 | Makine ve Teçhizat Alımları | 2007-2007 | 1,100,000 | 1,100,000 |  |  |  | 240,000 | 827,500 | 75.23 |
| 2007H031770 | Yayın Alımları | 2007-2007 | 300,000 | 300,000 | 15,000 |  |  | 45,000 | 264,500 | 88.17 |
| 2007H031780 | Bilgi Teknolojileri | 2007-2007 | 300,000 | 300,000 |  |  |  |  | 295,000 | 98.33 |
|  | Öğrenci Sosyal Hiz.Büt.Karşl.Mik. | (1) | 100,000 | 100,000 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| SEKTÖR TOPLAMI |  |  | 66,107,000 | 7,500,000 | 95,000 | 850,000 | 2,500,000 | 1,335,000 | 7,558,000 | 100.77 |
| Sektörü : | EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR |  |  |  |  |  |  |  |  | (YTL) |
| Proje No | Proje Adı | Başl. Bit. Yılı | Proje Maliyeti | 2007 Yılı Ödeneği | Eklenen (Kurum İçi) | Düşülen (Kurum İçi) | Yedek Ödenekten | Bloke | Harcama Miktarı | Gerçekleşme (%) |
| 1994H050110 | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | 1994-2008 | 7,000,000 | 1,800,000 |  | 149,000 |  | 350,000 | 1,045,000 | 58.06 |
|  | Öğrenci Sosyal Hiz. Büt. Karşl. Mik. | (1) | 0 | 500,000 |  |  |  |  | 200,000 | 40.00 |
| SEKTÖR TOPLAMI |  |  | 7,000,000 | 2,300,000 | 0 | 149,000 | 0 | 350,000 | 1,245,000 | 54.13 |
| Sektörü : | SAĞLIK |  |  |  |  |  |  |  |  | (YTL) |
| Proje No | Proje Adı | Başl. Bit. Yılı | Proje Maliyeti | 2007 Yılı Ödeneği | Eklenen (Kurum İçi) | Düşülen (Kurum İçi) | Yedek Ödenekten | Bloke | Harcama Miktarı | Gerçekleşme (%) |
| 2005I000600 | Hastane İnşaatı | 2005-2008 | 21,425,000 | 9,211,000 | 850,000 |  |  |  | 10,061,000 | 109.23 |
| 2007I000530 | Büyük Onarım | 2000-2007 | 50,000 | 50,000 |  |  |  |  | 47,000 | 94.00 |
| 2007I000540 | Makine ve Teçhizat Alımları | 2007-2007 | 1,000,000 | 1,000,000 |  |  |  | 150,000 | 850,000 | 85.00 |
| SEKTÖR TOPLAMI |  |  | 22,475,000 | 10,261,000 | 850,000 | 0 | 0 | 150,000 | 10,958,000 | 106.79 |
| Sektörü : | TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR |  |  |  |  |  |  |  |  | (YTL) |
| Proje No | Proje Adı | Başl. Bit. Yılı | Proje Maliyeti | 2007 Yılı Ödeneği | Eklenen (Kurum İçi) | Düşülen (Kurum İçi) | Yedek Ödenekten | Bloke | Harcama Miktarı | Gerçekleşme (%) |
| 2003K120510 | İleri Araştırma Projeleri | 2003-2007 | 2,528,000 | 1,280,000 | 444,083 |  |  |  | 1,020,000 | 79.69 |
| 2007K120890 | Rektörlük Bilimsel Araşt. Projeleri | 2007-2007 | 840,000 | 840,000 | 215,000 |  |  |  | 760,500 | 90.54 |
| SEKTÖR TOPLAMI |  |  | 3,368,000 | 2,120,000 | 659,083 | 0 | 0 | 0 | 1,780,500 | 83.99 |
| ÜNİVERSİTE TOPLAMI |  |  | 98,950,000 | 22,181,000 | 1,604,083 | 999,000 | 2,500,000 | 1,835,000 | 21,541,500 | 97.12 |
| (1) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı gelirlerinden karşılanacak miktarları göstermektedir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar : Bilindiği üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının bütçe ödenek tavanları, 5018 sayılı Kanun gereğince Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanan “Orta Vadeli Mali Plan” ile belirlenmektedir. Bu ödenek tavanlarının sektörel bazda belirlenmesinde, önceden kurumların görüşlerinin alınması veya rakamsal olarak sektör-proje bazında teklif alınması suretiyle ödenek teklif tavanlarının belirlenmesi yatırım programı uygulayan kurumların projelerini sonuçlandırmasında ve amaçlarına ulaşmasında fayda sağlayacaktır.

Maliye Bakanlığı son iki yılda (2006-2007 yıllarında) yılın son aylarında 5018 sayılı Kanunun 20 inci maddesine istinaden “Ayrıntılı Finansman Programı”na bağlanan ödeneklerin son üç aylık serbest ödenek dilimleri bloke tutulmaktadır. Maliye Bakanlığının bu uygulaması özellikle yıllara sari işlerden ihalesi yapılmış ve imalat işleri devam eden projelerde önemli ölçe de ödenek sıkıntısı yaratmakta ve Üniversite ile yüklenicileri karşı karşıya getirmektedir. Bu sorun sadece yıllara sari işler için değil diğer bütün yatırım projeleri için geçerlidir. Mevcut ödenekler üzerinden imalat işleri, mal ve malzeme alımları yılın ilk altı ayında ihale edilmekte olup, blokeler nedeni ile mal teslimi ve ödeme işlemlerinde problemler yaşanmakta olup, blokelerin kaldırılması için yoğun bir bürokratik yazışmalar süreci yaşanmaktadır.

Bu yılın son aylarında uygulanan bloke uygulamasının yapılmaması, yapılması zorunlu veya önceden kestirilmiş ise yılın ilk aylarında hazırlanan Ayrıntılı Finansman Programında belli oranda sermaye ödenekleri kurumlarında görüşleri alınarak bloke tutularak Ayrıntılı Finansman Programlarına bağlanmaması uygun olacak olup, en azından kurumlar mevcut Ayrıntılı Finansman Programına bağlanan serbest ödenekler üzerinden yüklenmeye veya taahhüde girişerek olası sorunların önüne geçilmiş olunacaktır.

3. 2007 Yılı Proje Uygulamaları :

Sektörü: Eğitim – Yükseköğretim

- 1994H031235 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi:

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi işi için, 2007 Yılı Yatırım Programı ile 100.000,00-YTL’si ödenek tahsis edilmiştir. 10.000 m2 Tıp Fakültesi ve Morfoloji ile 5.000 m2 Eğitim Fakültesi İdari Binası projeleri ihtiyaç raporları çıkartılarak proje çalışmalarına başlanmıştır.

- 2006H033030 Koyulhisar Meslek Yüksekokulu Projesi :

Koyulhisar Meslek Yüksekokulu Projesi işi için 1.200.000,00-YTL’si ödenek verilmiş olup, 2.000 m2 ek bina ile  her iki binayı kapsayan yol, çevre duvarı, otopark, enerji nakil hattı, kanalizasyon bağlantıları ve çevre tanziminden oluşan altyapı işleri için, 1.000.000,00-YTL ek ödenek tahsis edilerek yatırım programına dahil edilmiştir. Koyulhisar Meslek Yüksekokulu binası ve ek binası (yemekhane, kantin, kazan dairesi, atölye ve laboratuar) işi için 2007 yılında toplam 1.591.000,00-YTL’si harcama yapılarak proje  tamamlanmıştır.

3. 1994H031280 Derslik – Laboratuar İnşaatı Projesi:

Derslik – Laboratuar İnşaatı Projesi için 2007 Yılı Yatırım Programı ile 2.500.000,00-YTL’si ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 450.000,00-YTL’lik kısmına yılsonunda Maliye Bakanlığınca bloke konmuştur.  2007 yılında Üniversite Kampüs alanında inşa edilen 1.000 m2’lik Merkezi Konferans salonu tamamlanmıştır. Ayrıca, 10.000 m2’lik Eğitim Fakültesi Hizmet Binası İnşaatının % 40’lık bir gerçekleşme sağlanarak bu proje kapsamında 2007 yılında 1.525.000,00- YTL’si harcama yapılmıştır. Ayrıca Üniversitemiz Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu inşaatı şartlı bağış ve yardımlar ile 2007 yılında yapımına başlanılmıştır. 2007 yılında Dinçerler ailesi tarafından 2.050.000,00-YTL’sı bağış yapılmış olup, yıl içinde yatırım programı ile ilişkilendirilerek gelir-gider kayıtları yapılmak suretiyle 2.000.000,33-YTL’sı kullanılmıştır.

4. 1994H0312270 Kampüs Altyapısı Projesi:

2007 yılında Kampüs Altyapısı Projesi için 1.100.000,00-YTL’si ödenek tahsis edilmiştir. Kampüs alanında inşaatı tamamlanan ve yapımına devam edilen öğrenci yurdu, konferans salonu, personel yemekhanesi inşaatlarının yol, çevre tanzimi, ısıtma, elektrik, telefon kanalizasyon ve içme suyu sistemlerinin temini, Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında olduğu için mevcut ödeneğin yetersizliği nedeni ile 1.500.000,00-YTL’si ödenek de yatırımları hızlandırma ödeneğinden verilmiştir. Mevcut ödenek dahilinde kampüs ana girişini oluşturan köprülü kavşak işi (asfalt bağlantı yolları, aydınlatma ve çevre tanzimi) tamamlanmış, 10.000 m2’lik yol asfaltlanmış, 500 m2’lik yaya yolu, 700 metrelik yağmur suyu drenaj hattı, 2.000 kva trafo tesisi, 400 metrelik galeri inşaatı işleri için toplam 2.375.500,00-YTL’si harcanarak 2007 yılında gerçekleştirilmiştir.

5. 2007H031750 Büyük Onarım Projesi:

2007 yılında Büyük Onarım Projesi için 800.000,00-YTL’si ödenek verilmiş olup, bunun 200.000,00-YTL’si Maliye Bakanlığınca bloke  tutulmuştur. 2007 yılında 1994H050110 proje no’lu “Açık ve Kapalı Spor Tesisleri” projesinden 80.000,00-YTL’si projeler arası ödenek aktarması yapılmak suretiyle Büyük Onarım Projesi’ne aktarılmıştır. 2007 yılında Büyük Onarım Projesi’nde 680.000,00-YTL’si kullanılabilir ödenekle;  Zile ve Erbaa Meslek Yüksekokullarında boya badana ve kazan dairesi tadilatları yapılmıştır. Merkez kampus de ise Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Laboratuarı  ve yine Fen Edebiyat Fakültesi içerisinde yer alan Yabancı Diller Yüksekokulu Laboratuarının tadilatları yapılmıştır. Yine Ziraat Fakültesi’nde laboratuar oluşturulmuş, anfiler ve koridorların boya ve badana işleri yapılmış, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Sürekli Eğitim Merkezinde tadilat ve onarım işleri gerçekleştirilmek suretiyle 679.500,00- YTL’lik harcama yapılmıştır.

6. 2007H031760 Makine ve Teçhizat Alımları Projesi:

2007 yılında Makine ve Teçhizat Alımları için 1.100.000,00-YTL ödenek tahsis edilmiş olup, bunun 240.000,00-YTL’si bloke tutulmuştur. Proje kapsamında 2007 yılında  827.500,00-YTL’si harcanmış  olup, birim bazında ödenek dağılımı ve harcaması aşağıda gösterilmiştir.

| 2007 Yılı Makine Teçhizat Detay Programı ve Gerçekleşme Durumu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Birim Adı | Ayrılan Ödenek | Harcanan Tutar |
| Rektörlük ve Bağlı İdari Birimler Bölümler Merkezler | 226,000.00 | 108,500.00 |
| Kelkit Havzası Araştırmalar Merkezi | 7,500.00 | 2,500.00 |
| Fen Bilimleri Enstitüsü | 5,000.00 | 3,000.00 |
| Ziraat Fakültesi | 110,000.00 | 101,000.00 |
| Fen - Edebiyat Fakültesi | 120,000.00 | 88,500.00 |
| Tıp Fakültesi | 300,000.00 | 239,500.00 |
| Eğitim Fakültesi | 50,000.00 | 42,500.00 |
| İktisadi İdari Bilimler Fakültesi | 10,000.00 | 7,500.00 |
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | 45,000.00 | 40,000.00 |
| Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | 25,000.00 | 21,500.00 |
| Tokat Sağlık Yüksekokulu | 20,000.00 | 9,000.00 |
| Tokat Meslek Yüksekokulu | 41,000.00 | 40,000.00 |
| Zile Meslek Yüksekokulu | 25,000.00 | 14,000.00 |
| Niksar Meslek Yüksekokulu | 45,000.00 | 42,500.00 |
| Almus Meslek Yüksekokulu | 3,500.00 | 3,000.00 |
| Erbaa Meslek Yüksekokulu | 5,000.00 | 5,000.00 |
| Turhal Meslek Yüksekokulu | 5,000.00 | 4,000.00 |
| Artova Meslek Yüksekokulu | 12,000.00 | 11,500.00 |
| Koyulhisar Meslek Yüksekokulu | 45,000.00 | 44,000.00 |
| Toplam | 1,100,000.00 | 827,500.00 |

7. 2007H031770 Yayın Alımları Projesi:

2007 yılında Yayın Alımları için 300.000,00-YTL’si ödenek tahsis edilmiş bunun 45.000,00-YTL’si bloke tutulmuştur. Projeler arası ödenek aktarma suretiyle 1994H050110 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İnşaatı Projesinden 15.000,00-YTL’si Yayın Alımları Projesine aktarılmış ve 270.000,00-YTL’lık kullanılabilir ödenekten 264.500,00-YTL’lik kısmı ile  aşağıda tabloda gösterilen veri tabanları ve yayınlar 2007 yılında alınmıştır.

| 2007 Yılı Makine Teçhizat Detay Programı ve Gerçekleşme Durumu |  |
| --- | --- |
| Alınan Yayınlar ve Veri Tabanları | Harcanan Tutar |
| Türkçe Süreli Yayınlar (72 adet) | 7,522.46 |
| Türkçe Kitap Alımı (4.990 adet) | 60,327.52 |
| Elektronik Kitap Ebrary (23.500 adet) | 6,322.52 |
| Proquest + Agricola Veri Tabanı | 21,706.46 |
| Science Direct Veri Tabanı | 70,456.72 |
| Taylor & Francis Veri Tabanı | 5,330.16 |
| Oxford Veri Tabanı | 2,790.45 |
| Willey Veri Tabanı | 11,402.92 |
| Blackwell Veri Tabanı | 14,934.46 |
| Springer Veri Tabanı | 24,434.66 |
| Ebscohost Veri Tabanı | 39,361.16 |
| Toplam | 264,589.49 |

8. 2007 H031780 Bilgi Teknolojileri Projesi:

2007 yılında Bilgi Teknolojileri için 300.000,00-YTL’si Hazine Yardımı, 100.000,00- YTL Öğrenci Sosyal Hizmet Gelirlerinden olmak üzere 400.000,00-YTL’si  ödenek ayrılmıştır.  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Bilgi Teknolojileri Projesi kapsamında, 143.500,00-YTL ile paket programlar,  otomasyon bakım hizmeti, anti-virüs programları, 152.000,00-YTL ile de bilgisayar donanım ürünleri alınmıştır. 2007 Yılı Program ödeneği ile yapılan veya alınan bilgi teknolojilerine ilişkin bilgiler aşağıda yeralan tablolarda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

2007 Yılı Yazılım ve Program Alımları

| Malzemenin Cinsi | Miktarı |  | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dijital İhale Otomasyon Bakım Hiz. Bed. | 1 | Adet | 2,800.00 | 3,304.00 |
| Kbys Danışmanlık İhale Modülü | 1 | Adet | 4,790.00 | 5,652.20 |
| Kbys Yak. Maliyet, Hakediş Modülü Bakım Hizmet Bedeli | 1 | Adet | 5,960.00 | 7,032.80 |
| Demirbaş Takip Modülü Alımı | 1 | Adet | 9,000.00 | 10,620.00 |
| E-Kik Net (Yapım Hizmet Modülü) Ve E-Hakkediş Güncel Sürüm Hizmet Bedeli | 1 | Adet | 2,750.00 | 3,245.00 |
| Kütüphane Otomasyon Programı | 1 | Adet | 9,500.00 | 11,210.00 |
| Fg-1000a 2 Yıllık (Tüm Servisler Dahil) Güncel Sürüm Lisansı | 1 | Adet | 9,600.00 | 11,328.00 |
| Windows Svr Ent 2003 R2 E | 1 | Adet | 465.00 | 548.70 |
| Sol Svr Stand.Edtn 2005 | 1 | Adet | 3,421.00 | 4,036.78 |
| Visual Studio Pro 2005 En. | 1 | Adet | 99.00 | 116.82 |
| Windows Svr Ent 2003 R2 W | 1 | Adet | 35.00 | 41.30 |
| Sol Svr Stand.Edtn 2005 Win | 1 | Adet | 35.00 | 41.30 |
| Visual Studio Pro 2005 Wi. | 1 | Adet | 35.00 | 41.30 |
| Ms Win Xp Pro Tr. Open Li | 1 | Adet | 39.00 | 46.02 |
| Ms Win Xp Pro Tr. Open Ak Lıc | 30 | Adet | 96.50 | 3,416.10 |
| Kaspersky Anti-Virüs 2-Ti | 305 | Adet | 13.50 | 4,858.65 |
| Omurga Anahtar | 1 | Adet | 13,100.00 | 15,458.00 |
| Kenar Anahtar | 20 | Adet | 1,900.00 | 44,840.00 |
| Network Yönetim Sistemi | 1 | Adet | 1,000.00 | 1,180.00 |
| Sunucu Sistemi | 4 | Adet | 3,500.00 | 16,520.00 |
| TOPLAM |  |  |  | 143,536.97 |

Bilgisayar ve Donanım Alımları

| Malzemenin Cinsi | Miktarı |  | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P4 Power Suply 400 Wat | 40 | Adet | 57.00 | 2,690.40 |
| 80 Gb Hdd | 15 | Adet | 75.00 | 1,327.50 |
| 128'li Cd Çantası | 3 | Adet | 9.00 | 31.86 |
| Intel P4 Socket 775 Uyumlu İşlemci Fanı | 10 | Adet | 18.00 | 212.40 |
| 1 Gb Memory Stıck | 1 | Adet | 65.00 | 76.70 |
| Kilima | 1 | Adet | 974.00 | 1,149.32 |
| Hp Lazer Yazıcı | 51 | Adet | 175.50 | 10,561.59 |
| Anakart I | 3 | Adet | 187.00 | 661.98 |
| Anakart Iı | 2 | Adet | 65.00 | 153.40 |
| İşlemci | 3 | Adet | 334.00 | 1,182.36 |
| Mikro Atx Kasa | 5 | Adet | 77.00 | 454.30 |
| 2x1024 Mb 2 Gb 800 Mhz Ddr2 Kıt Ram | 4 | Adet | 230.00 | 1,085.60 |
| 2x512 Mb 1 Gb 533 Mhz Ddr2 Kıt Ram | 6 | Adet | 56.00 | 396.48 |
| 500 Gb Sata2 Disk | 4 | Adet | 218.00 | 1,028.96 |
| 250 Gb Sata2 Disk | 4 | Adet | 102.00 | 481.44 |
| 80 Gb Ide Disk | 22 | Adet | 60.00 | 1,557.60 |
| 250 Gb Ide Disk | 2 | Adet | 102.00 | 240.72 |
| External Usb Flopy Drıve | 2 | Adet | 60.00 | 141.60 |
| 2'li Video Çoklayıcı | 5 | Adet | 60.00 | 354.00 |
| Usb Optıc Mouse | 35 | Metre | 18.00 | 743.40 |
| Dvd-Rw Sürücü Dual Layer | 5 | Adet | 38.00 | 224.20 |
| Cd-Rw Sürücü | 20 | Adet | 21.00 | 495.60 |
| 15' Dokunmatik Lcd Monitör | 1 | Adet | 570 | 672.60 |
| Barkod Okuyucu | 1 | Adet | 240 | 283.20 |
| Pro2000 Pro421al19; Ofis Grafik Pc, Intal Pentium 4 630 3.0ghz İşlemci, Soket 775 16x Pcı-E Eternet, 1024 Mb 533 Mhz Ddr2 Ram, Çoklu Kart Okuyucu, Pcı-E Ayrı Ekran Kartı, Infınıty Kasa Usbqaudıo, D (Bilgisayar) | 41 | Adet | 1139.8 | 55143.524 |
| Intel Pentıum 2.8 Ghz, P4 Anakart, Mıcr (Bilgisayar) | 49 | Adet | 1219.93 | 70,536.35 |
| Toplam |  |  |  | 151,887.09 |

Sektörü: Eğitim – Beden Eğitimi ve Spor

9. 1994H050110 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi:

Üniversitemiz Açık ve Kapalı Spor Salonu inşaatı anahtar götürü bedel ile ihale edilmiş ve 1.000 kişilik Kapalı Spor Salonu’nun 2006 yılında % 50 si tamamlanmıştır.

İlgili proje için  2007 yılında 1.800.000,00-YTL’si hazine yardımı 500.000,00-YTL’si öz gelir karşılığı (Öğrenci sosyal hizmetler bütçesinden) olmak üzere 2.300.000,00-YTL ödenek tahsis edilmiş olup, bunun 350.000,00-YTL bloke tutulmuştur. Bu projeden 2007 yılı içersinde 149.000,00-YTL’si projeler arası aktarma yapılmak suretiyle farklı projelere aktarılmış, 1.045.000,00-YTL hazine yardımı karşılığı, 200.000,00-YTL öz gelir karşılığı olmak üzere toplam 1.245.000,00-YTL’si ile  1.000 kişilik kapalı spor salonu binası 2007 yılı içersinde tamamlanmıştır.

Sektörü: Sağlık

10. 2005I000600 Hastane İnşaatı Projesi:

Hastane İnşaatı anahtar götürü bedel ile 17.210.000,00-YTL’ sına ihale edilmiş olup, 2006 yılında 2.794.650,00-YTL’si kullanılarak %15 fiziki gerçekleşme tamamlanmıştır. 2007 Yılı Yatırım Programı ile bu projeye 9.211.000,00-YTL’si ödenek tahsis edilmiştir. Ödenek yetersizliği nedeniyle Derslik Laboratuar İnşaatı Projesinden 850.000,00-YTL’si düşülerek Hastane İnşaatı Projesine aktarılmış olup, 2007 yılı için toplam 10.061.000,00-YTL ödenek tahsis edilmiş ve tamamı kullanılmıştır.

Hastane İnşaatı A ve B blok olmak üzere iki kısımdan oluşmakta olup, her iki blok ve dekanlık binası arasında tüp geçişler bulunmaktadır. İnşaatın tüm kapa işleri, sıva, alçı, dış cephe, giydirme cephe ve kapı kasa imalatları, her iki blok’unda elektrik işleri olarak kablo tavanları, zayıf akım ve kuvvetli akım kablolama işlemleri ve kat panoları şalter malzemeleri montajı tamamlanmıştır. İnşaatın boya işleri, taban – duvar seramik işleri ve PVC taban kaplama işleri devam etmektedir. Bu iki blok hastane inşaatı 2008 yılı ortasında hizmete açılacaktır.

11. 2007I000530 Büyük Onarım Projesi:

Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan Hastane Büyük Onarım Projesi’nin 2007 yılı ödeneği 50.000,00-YTL’si olup, 47.500,00-YTL harcanmıştır. Gerçekleşen harcama ile Üniversitemiz mevcut Araştırma ve Uygulama Hastanesi hizmet binasına bu proje kapsamında bir adet asansör yaptırılmıştır.

12. 2007I000540 Makine ve Teçhizat Alımları Projesi:

Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Makine ve Teçhizat Alımlarında kullanılmak üzere 2007 yılı yatırım bütçesi ile 1.000.000,00-YTL’si ödenek tahsis edilmiş olup, bunun 150.000,00-YTL’si Maliye Bakanlığınca bloke tutulmuş geri kalan 850.000,00-YTL’si ile hastane hizmetlerinde kullanılmak üzere aşağıda gösterilen makine teçhizatlar alınmıştır.

2007 Yılı Makine-Teçhizat Alımları

| BÖLÜM | MALZEMENİN CİNSİ VE ÖZELLİĞİ | MİKTARI | BİRİM | HARCCAMA TUTARI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anestezi A.D. | KİON Anestezi Cih. İçin 2 Adet Kion MultiGas 2000 (KMG 2000) Modülünün Alınması | 2 | Adet | 38,880.00 |
| Muhtelif | Büro Malzemesi Alımı |  |  | 4,099.03 |
|  | Fax Cihazı | 2 | Adet |  |
|  | Çöp kutusu | 25 | Adet |  |
|  | Çalışma Koltuğu | 25 | Adet |  |
|  | Sandalye | 25 | Adet |  |
|  | Portmanto | 10 | Adet |  |
|  | Zarf açacağı | 5 | Adet |  |
|  | Tel raptiye makinası | 2 | Adet |  |
|  | Tel raptiye sökücüsü | 15 | Adet |  |
|  | Makas | 10 | Adet |  |
|  | Fax Cihazı | 1 | Adet |  |
| Ortopedi ve Travmatoloji | 20 Kalem Flexıble Reamer Uçları ve 1 Kalem Flexıble Reamer Ataçmanı Alımı | 21 | Adet | 5,984.65 |
| Radyoloji AD. | Pediatrik Ambu Alımı | 2 | Adet | 197.64 |
| Radyoloji AD.+Hemş.Hizm. | Pediatrik Ambu, Seyyar Tansiyon Aleti, Steteskop Alımı | 41 | Adet | 2,075.33 |
| Pediatri | Cerrahi Doku Makası (15 cm) Alımı | 2 | Adet | 43.74 |
| Kan Alma | Laringaskop Seti Alımı | 1 | Adet | 2,067.12 |
| Radyoloji | Maskito | 15 | Adet | 343.44 |
| Kardiyoloji A.D. | GE Marka Vivid Five Model Ekokardiyografi Cihazı İçin Prob Alımı | 2 | Adet | 53,784.00 |
| Patoloji Lab. | Split Klima 12.000 BTU'luk | 1 | Adet | 590.00 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | Elektrikli Yüksek Devirli Motor Cihazına ait 1 Kalem Synthes AO Reamer Ataçmanı Alımı | 1 | Adet | 1,701.00 |
| Kardiyoloji A.D. | Monitörlü Pacemakerli Defibrilatör Alımı | 1 | Adet | 9,882.00 |
| Kadın Hastalıkları A.D. | Cerrahi Sütur Tabancısı Alımı | 1 | Adet | 1,501.20 |
| Kadın Hastalıkları A.D. + Çocuk Cerrahisi | Laparoskopi Cihazı + Rijit Bronkoskopi | 2 | Adet | 62,521.20 |
| Çocuk Cer.A.D. + Patoloji + Kadın Hastalıkları A.D. | Pediatrik Gastroskopi + Trinoküler Fluoresan Ataçmanlı ve Digital Görüntüleme Sistemli Mikroskop + Lam Yazıcı + Base Mold Bloklama Kabı ve Lam Arşiv Dolabı+ Laparoskopik Reasuable El Aletleri | 5 | Adet | 93,506.40 |
| Kardiyoloji A.D. | Holter Cihazı | 1 | Adet | 51,073.20 |
| Patoloji Lab. | Isıtmalı Lam Tablası | 1 | Adet | 2,484.00 |
| Göz A.D. | Pakimetri Cihazı Alımı (6 Kalem Tıbbi Cih. 1 Kalem Cerrahi Alet Seti Alımı) | 1 | Adet | 10,229.76 |
| KBB | Cerrahi Alet Seti Alımı (1.grup 1-5 kalemler) | 1 | Set | 14,040.00 |
| KBB | Cerrahi Alet Seti Alımı (2.grup 6-63. kalemler) | 1 | Set | 12,106.26 |
| KBB | Mikrodebrider Sistem | 1 | Sistem | 47,412.00 |
| KBB | Cerrahi Alet Seti Alımı (3.grup 64-80. kalemler) | 1 | Set | 9,285.84 |
| FTR | Kombine Elektroterapi Cihazı | 1 | Adet | 7,884.00 |
| FTR | Ultrason Cihazı | 2 | Adet | 6,912.00 |
| FTR | Cryo Cuff cihazı | 1 | Adet | 1,188.00 |
| Kardiyoloji A.D. | Hemodinami Analiz Kayıt Sistemi | 1 | Adet | 126,360.00 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | Puch-pull crocet hook - 30 Derece Omuz Doku Elevatörü (19 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı | 2 | Adet | 1,213.05 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | Cerrahi Alet Seti, Arthroskopik 45 Açılı Panç Left, Arthroskopik 45 Açılı Panç Rıght, Artroskopik Grasper, 30 Derecelik 4 mm Çaplı 175 mm Skop, Trocar Sleve 5.6 mm, Obturator Blunt (19 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı) | 8 | Adet | 57,137.40 |
| Çene Cerrahisi | Elevatör, Doku Pensi, Makas, Cerrahi Frez, Panoramik Röntgen Cihazı, Mikrocerrahi Piyasemen Başlığı, Klinik Mikromotoru (19 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı) | 44 | Adet | 26,816.40 |
| Patoloji Lab. | Dijital Terazi | 1 | Adet | 941.64 |
| Patoloji Lab. | Kaset Yazıcı | 1 | Adet | 15,984.00 |
| Patoloji Lab. | Bloklama Kapları | 80 | Adet | 432.00 |
| Patoloji Lab. | TMA Builder | 1 | Adet | 6,156.00 |
| Biyokimya Lab. | Laboratuar Cam Malzemeleri Yıkama Kurutma Cihazı | 1 | Adet | 31,801.00 |
| Hemşirelik Hizmetleri | Defibrilatör | 1 | Adet | 9,936.00 |
| Diyaliz | Defibrilatör | 1 | Adet | 9,936.00 |
| Hemşirelik Hizmetleri | Perfüzyon Pompası | 1 | Adet | 9,720.00 |
| Diyaliz | 12 Kanallı EKG Cihazı | 1 | Adet | 3,175.20 |
| Diyaliz | Cerrahi Aspiratör | 2 | Adet | 2,138.40 |
| Hemşirelik Hizmetleri | Pulseoksimetre Cihazı | 2 | Adet | 2,758.32 |
| Diyaliz | Hassas Elektronik Tartı | 1 | Adet | 624.22 |
| Hemşirelik Hizmetleri | Hasta Başı Monitörü | 4 | Adet | 16,848.00 |
| Mikrobiyoloji Lab. | Termal Cycler Sistem | 1 | Adet | 9,558.00 |
| Mikrobiyoloji Lab. | Mikrosantrifüj | 1 | Adet | 2,655.00 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | Dik Tip Derin Dondurucu | 1 | Adet | 14,537.60 |
| Göz A.D. | Göz Cryo Cihazı | 1 | Adet | 33,890.40 |
| Hemşirelik Hizmetleri | Laringaskop mini fiber optik | 1 | Adet | 486.00 |
| Hemşirelik Hizmetleri | Ambu Yetişkim | 4 | Adet | 280.80 |
| Hemşirelik Hizmetleri | Perfüzyon Pompası | 2 | Adet | 3,157.92 |
| Hemşirelik Hizmetleri | Hasta Başı Monitörü | 2 | Adet | 7,560.00 |
| Terzihane | Yeşil Kumaş | 2,350 | metre | 5,761.26 |
| Hemşirelik Hizmetleri | Monitörlü Pacemakerli Defibrilatör | 1 | Adet | 10,260.00 |
| Toplam Tutar |  |  |  | 849,916.42 |

Sektörü: DKH-Sosyal – Teknolojik Araştırmalar

13. 2003K120510 İleri Araştırma Projeleri:

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından desteklenen ve Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından harcaması takip edilen 2 adet DPT-İleri Araştırma Projesi için 2007 Yılı Yatırım Programı ile 1.280.000,00-YTL’si ödenek tahsis edilmiştir. İlgili projeler için 2007 yılında 867.408,42-YTL’si harcama yapılmış olup, bu harcamanın 444.083,64-YTL’lik kısmı 2006 Yılında yurtdışı makine – teçhizat alımı yapılması nedeniyle akreditif artığı olarak 2007 yılına devretmiş ve ödenek kaydı yapılarak muhasebeleştirilmiştir. Yine bu proje kapsamında 702.702,00-YTL’lik yurtdışı makine-teçhizat alımı yapılması nedeni ile akreditif artığı olarak bir sonraki yıla devretmiştir.

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından desteklenen projeler ve harcamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2007 Yılı DPT Destekli Projeler Gerçekleşme Tablosu

| Proje No | Proje Yöneticisi | Proje Adı | Başlanma ve Bitiş Süresi | Proje Bütçesi | 2007 Yılı Harcaması |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003K120510 | Doç. Dr. İbrahim DEMİRTAŞ | Karadeniz Böl. Yet. Bazı Bitk. İzole Ed. Bileşik. Tarımsal Zarar. Etkileri Antioksid ve Biy. Aktivilerinin İnc. | 2006-2007 | 1,110,000.00 | 817,960.42 |
| 2003K120510 | Doç. Dr. Orhan UZUN | Esas Amorf. Ve Nanokr. Ala. Hız. Katılaş. Metodu ile Üre. Ve Özel İnc. | 2006 - 2007 | 900,000.00 | 49,448.00 |
| Toplam Tutar |  |  |  | 2,010,000.00 | 867,408.42 |

14. 2007K120890 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri:

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Komisyonunca desteklenen ve devam eden projeler için 2007 yılında Döner Sermaye ve Tezsiz Yüksek Lisans Gelirlerinden Bilimsel Araştırma Projeleri Payı olarak toplam 801.474,00-YTL’si ödenek tahsis edilmiştir. Bilimsel Araştırma Komisyonca desteklenen 31 adet proje için 2007 yılında 760.496,00-YTL’si harcama yapılmış olup, ayrıntılı proje dökümü aşağıda gösterilmiştir.

2007 Yılında Desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri

| Proje No | Proje Yöneticisi | Proje Adı | Süresi | Proje Bütçesi | 2007 Yılı Harcaması |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007/27 | Yrd. Doç.Dr .Aslı YAZICI | “Değerler Eğitimi Merkezli 100 Temel Eser İncelemesi” | 2007-2009 | 6,723.00 | 500.32 |
| 2006/31 | Yrd.Doç.Dr.Hakan Mete DOĞAN | AŞAĞI KELKİT (TOKAT MERKEZ-NİKSAR-ALMUS-BAŞÇİFTLİK-REŞADİYE) EKOSİSTEMİNDE BİTKİ BİYOÇEŞİTLİLİĞİ VE BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMLERİ İLEMODELLENMESİ VE HARİTALANMASI | 2006-2008 | 3,903.00 | 599.44 |
| 2007/19 | Yrd. Doç.Dr .Tekin ÖZTEKİN | “Şeftali Ağaçlarının İlkbahar Geç Donlarından Otomatik Mini Yağmurlama Sulama Yöntemiyle Korunması Üzerine Bir Araştırma” | 2007-2009 | 7,737.00 | 3,544.72 |
| 2006/09 | Prof.Dr.Alper DURAK | Farklı Kullanım Altındaki Toprakların Morfolojik, Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinde Değişimin Belirlenmesi | 2006-2008 | 3,228.00 | 240.01 |
| 2007/28 | Yrd.Doç.Dr.Aysun ENGİNER | “Yönetici Adayı Öğretmenlerin Yöneticiliği Tercih Etme Nedenleri(The Reasons Why Teachers Candidate For Administrative Positions Option For Administrative Positions)” | 2007-2008 | 874 | 217.12 |
| 2006/35 | Doç.Dr.Kenan YILDIZ | Alttan Isıtmalı ve Sisleme Sistemine sahip çelikle çoğaltma ünitesinin kurulması | 2007-2009 | 10,900.00 | 6,832.07 |
| 2006/43 | Doç.Dr.Mehmet GÜNEŞ | “Amasya Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Kuşburnuların (Rosa spp.) Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi” | 2007-2008 | 2,866.00 | 619.5 |
| 2007/06 | Yrd.Doç.Dr.Şenay Sarıca | “Çoklu Doymamış Yağ Asitlerince Zengin Etlik Bıldırcın Karma Yemlerine Doğal Antioksidan İlavesinin Besi Performansı, Karkas Parametreleri, Etin Kalitesi Ve Raf Ömrü Üzerine Etkileri” | 2007-2008 | 4,947.00 | 3,068.00 |
| 2007/04 | Prof.Dr.Resul GERÇEKÇİOĞLU | “Açıkta ve Isıtmasız Cam Sera Koşullarında Yetiştirilen Bazı Ahududu (Rubus ideaus L) ve Böğürtlen (Rubus fructicosus L.) Çeşitlerinin Bitki ve Meyve Özelliklerinin İncelenmesi” | 2007-2008 | 2,683.00 | 497.96 |
| 2006/36 | Arş.Gör.Dr.Oral DÜZDEMİR | Tokat ve Yöresinde Bulunan Cicer arietinum L. (Nohut) Genotiplerinin Toplanarak Antraknoza (Ascochyta rabiei)’a Dayanımlarının Belirlenmesi | 2006-2009 | 22,352.00 | 12,213.00 |
| 2007/16 | Yrd.Doç.Dr.Rasim KOÇYİĞİT | “Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Inductıvely Coupled Plasma (Icp) Alt Yapı Projesi” | 2007-2007 | 132,126.00 | 130,980.00 |
| 2006/16 | Doç.Dr.Yusuf Yanar | Vermikestin Hıyar Kök ve Gövde Çürüklüğü Etmeni Rhizoctonia solani (Kühn) yi Baskılama Etkinliğinin İncelenmesi | 2006-2007 | 8,215.00 | 1,711.00 |
| 2007/26 | Doç.Dr.Ahmet SARI | “Yüzey Alanı Genişletilmiş Grafit Kullanılarak Bazı Yağ Asitlerinin Isıl İletkenliklerinin İyileştirilmesi, Geliştirilecek Kompozitlerin Enerji Depolama Karakteristiklerinin ve Isıl Güvenirliklerinin Belirlenmesi” | 2007-2008 | 5,400.00 | 554.6 |
| 2006/13 | Prof.Dr.Osman ÇAKMAK | Biyo ve Elektroaktif Antrasen ve Fenantrenler İçin Aracı ve Anahtar (Türev) Bileşiklerin Etkin ve Seçici Sentezi | 2006-2007 | 17,789.00 | 8,566.80 |
| 2007/18 | Yrd.Doç.Dr.Cemil ALKAN | “Metal-Tetraaminofitalösin Komplekslerinin Anilin, Pirol, Tiyofen,1,4-diaminobenzene, ve Benzidin Kopolimerlerinin Elektrokimyasal Yolla Sentezlenmesi ve Elektriksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi” | 2007-2009 | 44,195.00 | 33,630.00 |
| 2007/11 | Yrd.Doç.Dr.Naim ÇAĞMAN | “Belirsiz Kümelerin Üyelik Fonksiyonlarının Analizi” | 2007/2009 | 2,850.00 | 531 |
| 2006/32 | Yrd.Doç.Dr.İbrahim Türkekul | “Tokat Yöresinde Bulunan Bazı Makromantar Türlerinin Antimikrobiyal Aktivitesinin Araştırılması” | 2006-2007 | 4,986.00 | 1,799.50 |
| 2006/12 | Yrd.Doç.Dr.İbrahim Türkekul | Tokat (Merkez-Çamlıbel) Makromantar Florası Üzerine Taksonomik Araştırma | 2006-2007 | 3,591.00 | 472 |
| 2007/01 | Yrd.Doç.Dr.Bedrettin SELVİ | “Herbaryum (Bitki Müzesi) Alt Yapısının Kurulması” | 2007-2009 | 47,800.00 | 20,953.00 |
| 2007/24 | Yrd.Doç.Dr.Ahmet KARADAĞ | “N,N'-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine), N,N-Bis(2-hydroxyethyl) ethylenediamine) ve 2,2'-(Ethylenedioxy)bis(ethylamine)) (1,8-Diamino-3,6-dioxaoctane) ligantlarıyla polimerik yapılı siyanometalatların sentezi; yapısal, spektroskopik, termik ve manyetik | 2007-2009 | 14,770.00 | 3,000.84 |
| 2006/02 | Prof.Dr.M.Rüştü KARAMAN | Kelkit Havzasında (Tokat, Erzincan) Üzüm Bağlarının Beslenme Durumunun Toprak ve Bitki Analizleri İle İncelenmesi | 2006-2007 | 100,000.00 | 874.68 |
| 2005/28 | Doç.Dr.Menderes SUİÇMEZ | “Sphex Flovipennis Fabricus, 1793 (Hymenoptera:Sphecidae)’in Sindirim Kanalının Morfolojisi ve İnce Yapısının Araştırılması” | 2005-2007 | 4,900.00 | 306.5 |
| 2006/38 | Yrd.Doç.Dr.Ali YEĞİNSU | “Düşük Potasyumlu Dextran Solusyonuna Eklenen Metilprednizolonun Akciğer Korumada Doza Bağlı Etkilerinin Wiskonsin Solusyonu Ve Yeni Geliştirdiğimiz Organ Koruma Solusyonu (Gop-Oks) İle Karşılaştırılması” | 2007-2008 | 12,440.00 | 1,925.76 |
| 2006/33 | Yrd.Doç.Dr.Ali YEĞİNSU | PLÖRODEZDE BİOGLASSIN DOZA BAĞLI ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI | 2006-2008 | 17,858.00 | 8,909.00 |
| 2006/40 | Yrd.Doç.Dr.Handan İNÖNÜ | “Astımlı Hastalarda Havayolundaki İnflamasyonun Değerlendirilmesinde Soluk Havasında Nitrik Oksid (NO) Tayini ” | 2007-2008 | 26,790.00 | 23,250.00 |
| 2006/26 | Yrd.Doç.Dr.Atilla ŞENAYLI | Çocuklarda kasık fıtığı kesesinin, hidrosel ve inmemiş testisle olan fıtık keseleriykeseleriyle karşılaştırılması | 2006-2008 | 37,432.00 | 26,001.00 |
| 2006/19 | Yrd.Doç.Dr.Hüseyin ASLAN | SİGARANIN SIÇANLARDA YOLAÇTIĞI HASARA BQ-123 VE MELATONİN’İN ETKİLERİ | 2007-2008 | 82,405.00 | 61,360.00 |
| 2007/03 | Yrd.Doç.Dr.Yunus BULUT | “Kırım–Kongo Kanamalı Ateşin Revers Transcription–Polimerize Zincir Rreaksiyonu (Rt-Pcr) İle Tanısı ” | 2007-2009 | 8,668.00 | 613.6 |
| 2007/36 | Yrd.Doç.Dr.Gül ÖZBEY | “Majör Depresif Bozukluk Tanısı Almış Hastalarda Plazma Paroksetin / Venlafaksin Konsantrasyonları, Paroksetin / Venlafaksin’e Verilen Yanıt ve Taşıyıcı P-Glikoprotein Polimorfizmi Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi” | 2007-2009 | 18,395.00 | 2,844.00 |
| 2007/15 | Yrd.Doç.Dr.Ayhan KAYAOĞLU | “Ultrasonik cerrahi aspirator (CUSA)” | 2007-2008 | 105,000.00 | 103,680,00 |
| 2007/14 | Yrd.Doç.Dr.Erol ÖKSÜZ | “Minimal İnvaziv Nöroşirürji Ünitesi” | 2007-2008 | 300,000.00 | 296,831.52 |
| TOPLAM TUTAR |  |  |  |  | 653,446.94 |

4. Öneriler :

Kampüs Altyapısı ve Derslik Laboratuar gibi büyük ve yıllara sari projelerde ödenek azlığı sebebiyle başlanılmış olan yatırımlar kısa sürede hizmete sunulmadığı için hizmet aksamlarına sebebiyet vermekte ve eğitimin kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Fiziki altyapı yetersizliği ve modernizasyonun  zamanında yapılamayışı kampüslerde yaşam standardının  arzu edilen seviyede olmasını engellemektedir.

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ  2007 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*)

EK-3

Bütçe Türü: Özel Bütçe

2007 Yılı Fiyatlarıyla, Bin YTL

| Sektör | Proje Sayısı | Proje Tutarı |  | 2006 Sonu Kümülâtif Harcama |  |  | 2007 Yılı Program Ödenek |  |  | 2007 Yılı Revize Ödenek |  |  | 2007 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dış | Toplam | Dış |  | Toplam | Dış |  | Toplam | Dış |  | Toplam | Dış |  | Toplam |
|  |  |  |  | Kredi | Özkaynak |  | Kredi | Özkaynak |  | Kredi | Özkaynak |  | Kredi | Özkaynak |  |
| Tarım | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madencilik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İmalat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enerji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulaştırma.-Hab. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turizm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eğitim(Açık-Kapalı Spor Dahil) | 9 | 0 | 73.107 | 0 | 46.248 | 46.248 | 0 | 9.800 | 9.800 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 8.803 | 8.803 |
| Sağlık | 3 | 0 | 22.475 | 0 | 1.055 | 1.055 | 0 | 10.261 | 10.261 | 0 | 850 | 850 | 0 | 10.958 | 10.958 |
| D.Kamu Hizm. | 2 | 0 | 3.368 | 0 | 1.248 | 1.248 | 0 | 2.120 | 2.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.628 | 1.628 |
| -İktisadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -Sosyal(İleri Arşt.Rek.Bil.Arş.) | 2 | 0 | 3.368 | 0 | 1.248 | 1.248 | 0 | 2.120 | 2.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.628 | 1.628 |
| TOPLAM | 14 | 0 | 98.950 | 0 | 48.551 | 48.551 | 0 | 22.181 | 22.181 | 0 | 3.350 | 3.350 | 0 | 21.389 | 21.389 |

(*) Genel Bütçe, KİT Bütçesi,  Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar,  bu tabloyu toplam yatırımlar ve  her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaktır.